EOSPROJE — Fiyatlandırma Rehberi & Müşteri Sözleşme Şablonu

Mimari Renovasyon Projeleri | Reality Capture + BIM/As-Built Modelleme

Sürüm: 2026 | Doküman Tipi: Ticari + Hukuki

# BÖLÜM 1 — FİYATLANDIRMA REHBERİ

## 1.1 Fiyatlandırma Mantığı ve Bileşenler

EOSPROJE fiyatlandırması, iki ana maliyet bileşeninden oluşur:

Saha Maliyeti: Lazer tarama (reality capture) + fotogrametri + drone çalışması

Ofis Maliyeti: Nokta bulutu işleme + BIM/3D modelleme + çizim + raporlama

Fiyatlandırma, proje alanı (m²), detay seviyesi (LOD), proje karmaşıklığı ve teslim formatlarına göre belirlenir.

## 1.2 Temel Fiyat Parametreleri

Lazer Tarama (Saha) — Günlük Baz Fiyat:

1 gün saha çalışması (ekip + ekipman): 40.000 TL

Kapsam: Ortalama 500–800 m² alan, 30–50 tarama noktası, 1 ekip (2 kişi)

Ek gün: +40.000 TL/gün

Modelleme (Ofis) — LOD Bazlı Birim Fiyatlar:

Modelleme maliyeti, LOD seviyesine ve proje karmaşıklığına göre m² başına hesaplanır. Aşağıdaki fiyatlar, lazer tarama maliyeti (40.000 TL/gün) ile orantılı olarak piyasa standartlarına göre belirlenmiştir.

| LOD Seviyesi | Detay Tanımı | Birim Fiyat (TL/m²) | Örnek 500 m² Proje |
| --- | --- | --- | --- |
| LOD 100 | Kütle/hacim (konsept) | 80–120 TL/m² | 40.000–60.000 TL |
| LOD 200 | Jenerik elemanlar (şematik) | 150–220 TL/m² | 75.000–110.000 TL |
| LOD 300 | Ölçü tabanlı as-built (standart) | 280–380 TL/m² | 140.000–190.000 TL |
| LOD 350 | Koordinasyon (MEP dahil) | 400–550 TL/m² | 200.000–275.000 TL |
| LOD 400 | İmalat/shop drawing (özel) | 600–850 TL/m² | 300.000–425.000 TL |

Not: Fiyatlar, standart mimari renovasyon projeleri içindir. Tarihi yapı, karmaşık geometri, yüksek tavan, erişim zorluğu gibi faktörler %20–50 ek maliyet getirebilir.

## 1.3 Ek Hizmetler ve Fiyatları

| Hizmet | Birim Fiyat |
| --- | --- |
| Drone çekimi (dış cephe fotogrametri) | 15.000–25.000 TL/proje |
| Ortofoto üretimi (cephe) | 8.000–15.000 TL/cephe |
| 360° panorama ve web viewer | 5.000–10.000 TL |
| Sapma analizi raporu (detaylı) | 8.000–12.000 TL |
| Yapısal hasar/deformasyon raporu | 12.000–20.000 TL |
| Koruma kurulu dosyası hazırlama | 25.000–40.000 TL |
| Animasyon/walkthrough video (1–2 dk) | 15.000–30.000 TL |
| Revizyon (kapsam değişikliği) | Saat bazlı: 1.500–2.500 TL/saat |
| Acil teslimat (süre %50 kısaltma) | Toplam fiyat üzerine +%30 |

## 1.4 Örnek Proje Fiyatlandırmaları

Örnek 1: Konut Renovasyonu (Apartman Dairesi)

Alan: 150 m²

LOD: 300 (as-built, standart detay)

Saha: 1 gün (40.000 TL)

Modelleme: 150 m² × 330 TL/m² = 49.500 TL

Toplam: 89.500 TL + KDV

Örnek 2: Tarihi Konak Restorasyonu

Alan: 450 m²

LOD: 350 (detaylı, süsleme dahil)

Saha: 2 gün (80.000 TL)

Modelleme: 450 m² × 475 TL/m² = 213.750 TL

Ek: Koruma kurulu dosyası (30.000 TL)

Toplam: 323.750 TL + KDV

Örnek 3: Ofis Binası İç Mekan (MEP Koordinasyonu)

Alan: 800 m²

LOD: 350 (MEP dahil)

Saha: 2 gün (80.000 TL)

Modelleme: 800 m² × 475 TL/m² = 380.000 TL

Ek: Sapma analizi raporu (10.000 TL)

Toplam: 470.000 TL + KDV

Örnek 4: Otel Cephe Yenileme

Alan: 2.500 m² (cephe alanı)

LOD: 300 (cephe elemanları)

Saha: 1 gün (40.000 TL)

Drone: 20.000 TL

Modelleme: 2.500 m² × 200 TL/m² (cephe basitleştirilmiş) = 500.000 TL

Ortofoto: 4 cephe × 12.000 TL = 48.000 TL

Toplam: 608.000 TL + KDV

## 1.5 İndirim ve Paket Fiyatlandırma

Çoklu proje anlaşması: 3+ proje için %10 indirim

Yıllık anlaşma (bakım + güncelleme): Özel fiyatlandırma

Eğitim kurumu / STK: %15 indirim

Referans proje (portföy kullanımı): %10 indirim

## 1.6 Ödeme Koşulları

Standart: %50 avans (sözleşme imzası), %50 teslimde

Büyük projeler (>500.000 TL): %40 avans, %30 ara ödeme (modelleme %50 tamamlandığında), %30 teslimde

Ödeme yöntemi: Havale/EFT, fatura kesimi

Gecikme faizi: Vade geçiminde aylık %5

# BÖLÜM 2 — MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ ŞABLONU

## HİZMET SÖZLEŞMESİ

Reality Capture (Lazer Tarama) ve BIM/As-Built 3D Modelleme Hizmeti

Sözleşme Tarihi: ___/___/202___

Sözleşme No: EOSPROJE-202___-___

## TARAFLAR

İŞVEREN (MÜŞTERİ):

Ünvan/Ad Soyad: _________________________________

Adres: _________________________________

Vergi Dairesi/No: _________________________________

Yetkili Kişi: _________________________________

İletişim: Tel: _____________ E-posta: _____________

YÜKLENICI (HİZMET SAĞLAYICI):

Ünvan: EOSPROJE Mühendislik ve Danışmanlık Ltd. Şti.

Adres: [EOSPROJE Adres Bilgisi]

Vergi Dairesi/No: [Vergi Bilgisi]

Yetkili Kişi: [Yetkili Adı]

İletişim: Tel: [Telefon] E-posta: [E-posta]

## MADDE 1 — SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşme, İşveren'in aşağıda belirtilen projesi için Yüklenici tarafından reality capture (lazer tarama/fotogrametri) ve BIM/As-Built 3D modelleme hizmetinin verilmesini kapsar.

Proje Bilgileri:

Proje Adı: _________________________________

Proje Adresi: _________________________________

Proje Tipi: ☐ Renovasyon ☐ Restorasyon ☐ İç Mekan ☐ Cephe ☐ Diğer: _______

Proje Alanı: ________ m²

Kat Sayısı: ________

## MADDE 2 — HİZMET KAPSAMI

2.1. Saha Çalışması (Reality Capture):

Lazer tarama (3D nokta bulutu): ☐ Evet ☐ Hayır

Fotogrametri: ☐ Evet ☐ Hayır

Drone çekimi (dış cephe): ☐ Evet ☐ Hayır

360° panorama: ☐ Evet ☐ Hayır

Tahmini saha süresi: _____ gün

2.2. Ofis Çalışması (Modelleme ve Dokümantasyon):

Nokta bulutu kayıt (registration) ve temizleme: ☐ Evet

BIM/3D modelleme (Revit/ArchiCAD): ☐ Evet

LOD Seviyesi: ☐ 100 ☐ 200 ☐ 300 ☐ 350 ☐ 400

2D çizimler (plan/kesit/görünüş): ☐ Evet ☐ Hayır

Ortofoto üretimi: ☐ Evet ☐ Hayır

Sapma analizi raporu: ☐ Evet ☐ Hayır

Proje raporu (metodoloji + bulgular): ☐ Evet ☐ Hayır

2.3. Teslim Formatları:

Nokta bulutu: ☐ E57 ☐ LAS ☐ RCP/RCS

BIM modeli: ☐ RVT ☐ IFC ☐ DWG

2D çizimler: ☐ PDF ☐ DWG

Diğer: _________________________________

## MADDE 3 — SÜRE VE TESLİMAT

3.1. Saha çalışması başlangıç tarihi: ___/___/202___

3.2. Ara teslimat (taslak model): ___/___/202___ (opsiyonel)

3.3. Final teslimat tarihi: ___/___/202___

3.4. Revizyon süresi: İşveren'in yazılı revizyon talebi sonrası _____ iş günü.

Not: Saha erişim gecikmesi, hava koşulları, İşveren kaynaklı gecikmeler süreyi uzatabilir. Bu durumda taraflar yeni teslimat tarihi konusunda mutabık kalır.

## MADDE 4 — BEDEL VE ÖDEME KOŞULLARI

4.1. Toplam Sözleşme Bedeli:

Saha çalışması (lazer tarama): _____________ TL

Modelleme ve dokümantasyon: _____________ TL

Ek hizmetler: _____________ TL

Ara Toplam: _____________ TL

KDV (%20): _____________ TL

GENEL TOPLAM: _____________ TL

4.2. Ödeme Planı:

1. Ödeme (%50 avans): _____________ TL — Sözleşme imzası ile 5 iş günü içinde

2. Ödeme (%50 bakiye): _____________ TL — Final teslimat ile birlikte

4.3. Ödeme Yöntemi: Havale/EFT

Banka: _________________________________

IBAN: _________________________________

4.4. Gecikme Faizi: Ödeme vadesinde gecikme durumunda aylık %5 gecikme faizi uygulanır.

## MADDE 5 — TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Yüklenici (EOSPROJE) Yükümlülükleri:

Saha çalışmasını profesyonel ekip ve ekipmanla gerçekleştirmek

İş güvenliği kurallarına uymak

Kapsam dahilindeki hizmetleri zamanında ve kaliteli teslim etmek

Veri güvenliğini sağlamak, proje verilerini gizli tutmak

Sözleşme kapsamında 1 (bir) revizyon hakkı tanımak (kapsam değişikliği olmadan)

5.2. İşveren (Müşteri) Yükümlülükleri:

Saha erişim izni ve anahtar sağlamak

Mevcut projeleri, belgeleri ve bilgileri Yüklenici ile paylaşmak

Saha çalışması için uygun koşullar sağlamak (elektrik, aydınlatma, temizlik)

Ödemeleri zamanında yapmak

Revizyon taleplerini yazılı ve net olarak iletmek

Teslim edilen verilerin kullanım sorumluluğunu üstlenmek

## MADDE 6 — KAPSAM DEĞİŞİKLİĞİ VE EK İŞLER

6.1. Sözleşme kapsamı dışında kalan ek talepler (ek alan, ek detay, ek hizmet) için Yüklenici tarafından ek teklif sunulur. İşveren'in yazılı onayı ile ek iş başlatılır.

6.2. Kapsam değişikliği, süre ve bedel değişikliğine yol açabilir. Taraflar ek protokol ile mutabık kalır.

## MADDE 7 — FİKRİ MÜLKİYET VE GİZLİLİK

7.1. Teslim edilen tüm veriler (nokta bulutu, BIM modeli, çizimler, raporlar) İşveren'in mülkiyetindedir. İşveren, bu verileri proje kapsamında serbestçe kullanabilir.

7.2. Yüklenici, proje verilerini gizli tutar, üçüncü kişilerle paylaşmaz. Ancak, portföy ve referans amaçlı kullanım için İşveren'in yazılı iznini alır.

7.3. Yüklenici, metodoloji ve teknik bilgi birikiminin sahibidir. İşveren, Yüklenici'nin know-how'ını üçüncü kişilerle paylaşmayacağını taahhüt eder.

## MADDE 8 — SORUMLULUK VE GARANTİ

8.1. Yüklenici, teslim edilen verilerin doğruluğunu ve kalitesini garanti eder. Sözleşmede belirtilen tolerans değerleri (örn. ±5 mm) içinde kalınır.

8.2. Erişilemeyen alanlar, gizli elemanlar (duvar içi, asma tavan üstü) ve İşveren tarafından belirtilmeyen özel durumlar Yüklenici sorumluluğunda değildir.

8.3. İşveren, teslim edilen verileri kullanarak aldığı tasarım, uygulama ve yasal kararlardan sorumludur. Yüklenici, bu kararlardan doğan zararlardan sorumlu tutulamaz.

8.4. Yüklenici, saha çalışması sırasında oluşabilecek kazalardan (ekipman hasarı, personel yaralanması) kendi sigortası kapsamında sorumludur. İşveren, yapıda mevcut riskleri (çökme, elektrik, kimyasal) önceden bildirir.

## MADDE 9 — FESİH VE İPTAL

9.1. İşveren, saha çalışması başlamadan önce sözleşmeyi iptal edebilir. Bu durumda avans iadesi yapılır, ancak hazırlık maliyeti (_%10) kesinti olarak uygulanır.

9.2. Saha çalışması başladıktan sonra iptal durumunda, tamamlanan iş oranında ödeme yapılır. Avans fazlası iade edilir veya eksik ödeme talep edilir.

9.3. Yüklenici, İşveren'in ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda sözleşmeyi feshedebilir. Bu durumda tamamlanan işler teslim edilir, kalan iş iptal edilir.

## MADDE 10 — UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

10.1. İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda öncelikle taraflar dostane çözüm yolları arar.

10.2. Anlaşma sağlanamazsa, [Şehir] Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

## MADDE 11 — YÜRÜRLÜK VE SÜRE

İşbu sözleşme, her iki tarafın imzası ile yürürlüğe girer ve teslimat + ödeme tamamlanana kadar geçerlidir.

Sözleşme 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiş ve taraflarca imzalanmıştır.

İŞVEREN (MÜŞTERİ)

Ad Soyad/Ünvan: _________________________________

İmza: _________________________________

Tarih: ___/___/202___

YÜKLENİCİ (EOSPROJE)

Yetkili Adı: _________________________________

İmza: _________________________________

Tarih: ___/___/202___

# BÖLÜM 3 — HIZLI REFERANS: TEKLİF HAZIRLAMA KILAVUZU

## 3.1 Teklif Hazırlama Adımları

Adım 1: Müşteri ile ön görüşme yapın, proje bilgilerini toplayın:

Proje tipi, alan (m²), kat sayısı

Hedef çıktı (BIM modeli, 2D çizim, rapor)

Detay seviyesi (LOD) beklentisi

Özel gereksinimler (drone, koruma kurulu, acil teslimat)

Bütçe ve süre beklentisi

Adım 2: Saha keşfi yapın (mümkünse) veya fotoğraflar isteyin:

Erişim koşulları, aydınlatma, mobilya durumu

Karmaşıklık faktörleri (yüksek tavan, tarihi detay, hasar)

Tarama noktası sayısı ve süre tahmini

Adım 3: Fiyatlandırma hesaplayın:

Saha maliyeti: Gün sayısı × 40.000 TL

Modelleme maliyeti: Alan (m²) × LOD birim fiyatı

Ek hizmetler: Drone, ortofoto, rapor vb.

Toplam + KDV

Adım 4: Teklif dokümanı hazırlayın:

Proje özeti ve kapsam

Hizmet detayları (saha + ofis)

Teslim formatları ve LOD seviyesi

Süre ve teslimat planı

Fiyat tablosu (detaylı kırılım)

Ödeme koşulları

Genel şartlar ve notlar

Adım 5: Teklifi müşteriye sunun, soruları yanıtlayın, gerekirse revize edin.

## 3.2 Teklif Şablonu (Özet)

─────────────────────────────────

EOSPROJE — TEKLİF FORMU

Proje: [Proje Adı]

Müşteri: [Müşteri Adı]

Tarih: [Tarih]

Teklif No: EOSPROJE-TEK-202___-___

─────────────────────────────────

1. PROJE BİLGİLERİ

Alan: _____ m²

Proje Tipi: _____

LOD Seviyesi: _____

2. HİZMET KAPSAMI

- Lazer tarama (_____ gün)

- BIM modelleme (LOD _____)

- 2D çizimler (plan/kesit/görünüş)

- Proje raporu

3. FİYATLANDIRMA

Saha çalışması: _____ TL

Modelleme: _____ TL

Ek hizmetler: _____ TL

Ara Toplam: _____ TL

KDV: _____ TL

TOPLAM: _____ TL

4. SÜRE

Saha: _____ gün

Teslimat: _____ hafta

5. ÖDEME

%50 avans, %50 teslimde

─────────────────────────────────